KURUMSAL MASTER PROJE DOKÜMANI

Binance Spot - Make.com - OpenAI | Filtreli Otomatik Trade (AI Agent Sistemi)

Sürüm: v1.0  |  Tarih: 27.12.2025
Hazırlayan: AI Agent (Mimari ve Teslimat)  |  Onaylayan: Ürün Sahibi (Ceyhun Bey)

Gizlilik: İç kullanım. Yatırım tavsiyesi değildir. Otomasyon altyapısı ve risk kontrollü test amaçlıdır.

# Doküman Kontrolü ve Revizyon Geçmişi

| Sürüm | Tarih | Değişiklik Özeti | Hazırlayan | Onay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 27.12.2025 | AI Agent sistemine uygun kurumsal master plan, mimari ve faz planı; güvenlik kapıları ve işletim modeli eklendi. | AI Agent | Beklemede |

Not: Word içinde otomatik İçindekiler eklemek isterseniz: Başvurular > İçindekiler > Otomatik Tablo.

# 1. Yönetici Özeti

Bu proje; Make.com üzerinde çalışan bir orkestrasyon katmanı ile Binance Spot piyasasında düşük tutarlı (hard limit) ve katı güvenlik kapıları (gate) bulunan, AI destekli otomatik trade akışını kurmayı hedefler. Proje, klasik otomasyon yaklaşımını 'AI Agent sistemi' işletim modeliyle birleştirir: kullanıcı yalnızca başlangıç hedefini ve kritik onayları verir; sistem tasarım, kurulum, test, devreye alma ve işletim adımlarını standartlaştırır.

MVP hedefi: 10 saat içinde çalışan, izlenebilir ve geri alınabilir (rollback) otomasyon.

Öncelik: Güvenlik ve kontrol - kazanç garantisi yoktur.

Çıkış: Shadow Mode -> Emir Doğrulama (test order) -> Canlı Düşük Tutar + (opsiyonel) OCO (TP/SL).

# 2. Amaç, Kapsam ve Kapsam Dışı

## 2.1 Amaç

Amaç; minimum operasyonel yük ile, ölçülebilir risk kontrol kuralları altında otomatik işlem açıp kapatabilen bir sistemin kurulmasıdır.

## 2.2 Kapsam (MVP)

Tek parite: BTCUSDT (MVP boyunca).

Çalışma periyodu: 15 dakikada bir tetikleme.

AI çıktısı: sadece saf JSON (AL/SAT/BEKLE + güven + gerekçe + opsiyonel TP/SL yüzdeleri).

Hard limit: işlem başına 11 USDT, 'all balance' kesinlikle yok.

Güven eşiği: guven_skoru >= 90 değilse işlem yok.

Spread freni: tanımlı eşik üzerindeki spread'de işlem yok.

Günlük işlem freni: max 2 işlem; aynı anda max 1 açık pozisyon mantığı.

Loglama: Telegram + (opsiyonel) Google Sheets / Make Data Store.

## 2.3 Kapsam Dışı (MVP)

Saniyelik scalping / HFT (Make mimarisi için uygun değil).

Vadeli işlemler / kaldıraç / margin.

Çoklu parite tarama ve gelişmiş backtest.

Otomatik vergi/raporlama entegrasyonları (ileri faz).

# 3. Paydaşlar ve RACI

AI Agent sistemi yaklaşımında roller net olmalıdır. Kullanıcı onayı (Sponsor) kritik kararlarda gereklidir; otomasyon kuralları ve güvenlik kapıları değişikliklerinde değişiklik yönetimi uygulanır.

| Aktivite | Sponsor (Ceyhun Bey) | AI Agent (Mimari) | Make Operasyon | Güvenlik | Gözlem/Log |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef ve MVP kapsam onayı | A | R | C | C | I |
| API key oluşturma ve izinler | R | C | R | A | I |
| Senaryo tasarım/kurulum | C | R | A | C | I |
| Prompt ve gate kuralları | A | R | C | A | I |
| Test order doğrulama | C | R | A | C | I |
| Canlı devreye alma (LIVE_MODE) | A | R | C | A | I |
| İzleme ve olay yönetimi | I | C | R | C | A |

R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed

# 4. Varsayımlar ve Kısıtlar

Kullanıcı Binance hesabına ve Spot işlem yetkisine sahiptir.

Make.com ve OpenAI erişimleri aktiftir; API anahtarları Make içinde güvenli bağlantı (connection/secret) olarak saklanır.

Sistem yatırım tavsiyesi üretmez; yalnızca otomasyon altyapısı sağlar.

Make senaryosu dakika bazlı çalışır; gecikmeler/limitler için fail-closed (BEKLE) yaklaşımı uygulanır.

# 5. AI Agent Sistemi - İşletim Modeli

## 5.1 Tasarım Prensipleri

Önce güvenlik: fail-closed (BEKLE), hard limit, günlük fren, tek pozisyon.

Deterministik çıktı: AI sadece JSON üretir; sistem parse eder ve gate'den geçirir.

İzlenebilirlik: her koşu loglanır; kararlar gerekçelendirilir.

Değişiklik yönetimi: her kural değişikliği sürümlenir; geri dönüş (rollback) mümkündür.

10 saat içinde MVP: minimum modül, maksimum kontrol.

## 5.2 Agent'lar ve Sorumluluklar

| Agent | Sorumluluk | Girdi | Çıktı | Araç/Entegrasyon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator | Zamanlayıcı + akış yönlendirme + modüller arası veri haritalama | Schedule | Bundle/Context | Make.com |
| Market Data Agent | Fiyat, bid/ask, 24h istatistik, kline çekimi | Symbol | Market snapshot | Binance (Make modülleri) |
| Decision Agent | Sadece saf JSON karar üretimi (AL/SAT/BEKLE) | Market snapshot | Decision JSON | OpenAI (Make) |
| Risk Guard Agent | Gate kuralları: güven, spread, frenler, fail-closed | Decision JSON + snapshot | Pass/Block | Make Filter + Variables |
| Order Builder Agent | 11 USDT -> quantity dönüşümü + stepSize floor | Price + stepSize | Qty | Make Tools/Math |
| Execution Agent | Emir doğrulama (test) ve/veya canlı emir | Qty + side | Order result | Binance Trade |
| Post-Trade Agent | Opsiyonel OCO (TP/SL) kurulumu | Entry + tp/sl | OCO result | Binance OCO |
| Observer/Logger | Telegram bildirim + log kaydı | All outputs | Audit trail | Telegram + Sheets/Store |

# 6. Modül Mimarisi

## 6.1 Mantıksal Mimari (Özet)

Sistem, Make.com üzerinde çalışan bir Orchestrator tarafından tetiklenir. Binance'ten pazar verisi çekilir; OpenAI yalnızca saf JSON karar üretir; karar Risk Guard tarafından filtrelenir; miktar Order Builder tarafından hesaplanır; emir önce doğrulanır (test), sonra canlı emir aşamasına geçilir. Tüm adımlar Telegram ve log katmanına yazılır.

| Make Orchestrator (Scheduler) | → | Binance Data (Market snapshot) | → | OpenAI Decision (Strict JSON) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risk Guard + Order Builder (Gates + Qty) | → |  |
|  |  | Binance Execution (Test -> Live) | → | Telegram + Log (Audit) |

Not: Binance Spot API'de 'test order' uç noktası, emri doğrular ancak eşleştirme motoruna göndermez; canlıya geçişten önce kullanılır.

## 6.2 Uçtan Uca Akış

Scheduler 15 dakikada bir senaryoyu tetikler.

Market Data Agent: bid/ask, avg price, 24h istatistik ve (ops.) kline verilerini çeker.

Decision Agent: verilen snapshot ile sadece saf JSON karar üretir.

Risk Guard: güven >= 90, spread limiti, günlük fren, tek pozisyon ve fail-closed kurallarını uygular.

Order Builder: 11 USDT tutarı fiyatla bölerek quantity hesaplar, stepSize'a göre aşağı yuvarlar.

Execution: önce test doğrulama, ardından LIVE_MODE açık ise canlı emir gönderimi.

Post-Trade: tp/sl varsa OCO kurar.

Observer/Logger: Telegram bildirim ve log kaydı.

# 7. Genel Entegrasyon ve Entegrasyon Planı

## 7.1 Entegrasyon Noktaları

Binance: API key/secret ile Make Binance bağlantısı (connection).

OpenAI: Make OpenAI modülü ile strict JSON çıktı.

Telegram: bot token + chat id ile bildirim.

Log katmanı: Google Sheets veya Make Data Store (opsiyonel).

## 7.2 Sürümleme ve Tek Depo Disiplini

Her değişiklik öncesi Make senaryosu Duplicate edilir ve sürüm etiketi verilir (ör. v1.0-shadow, v1.0-test).

Senaryo export (JSON) alınarak tek bir Git deposunda Faz klasörü altında saklanır.

Prompt'lar ve kural setleri depoda dosyalanır; değişiklikler commit/tag ile izlenir.

# 8. Güvenlik, Uyum ve Etik

## 8.1 Güvenlik Kontrolleri

API anahtarlarında withdrawal kapalı; sadece okuma + spot trade yetkisi.

Bot için ayrı bakiye yaklaşımı ile risk izolasyonu.

LIVE_MODE kill switch: tek değişkenle canlı işlemler kapatılır.

Fail-closed: veri yoksa / hata varsa BEKLE, emir yok.

## 8.2 Uyum ve Sorumluluk

Bu doküman ve sistem yatırım tavsiyesi üretmez. Kullanıcı riskten sorumludur.

Platform sözleşmeleri ve bölgesel regülasyonlar kullanıcı sorumluluğundadır.

Kişisel veri işlenmez; anahtarlar Make içinde secret olarak saklanır.

# 9. Faz Planı (<= 10 Saat MVP)

| Faz | Süre | Hedef | Ana İşler | Çıktılar | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | 1-2s | Güvenli kurulum temeli | API key izinleri, Make iskelet, Telegram, LIVE_MODE | Çalışan iskelet + bildirim | Run Once ile log geliyor |
| F1 | 2-3s | Shadow Mode | Veri çek, AI karar, parse, gate, sadece log | 50 koşu log | Hiç emir yok, stabil |
| F2 | 1-2s | Emir doğrulama | Test order doğrulama, qty/precision düzeltmeleri | Hatasız doğrulama | 10 koşuda hata 0 |
| F3 | 2-3s | Canlı düşük tutar | Live order, günlük fren, ops. OCO | Canlı 1-2 işlem/gün | Hard limit korunuyor |

s = saat

# 10. KPI ve İzleme

Senaryo başarı oranı: %99+ (hatasız koşu / toplam).

Emir hatası: 0 (LOT_SIZE / MIN_NOTIONAL vb. hataların sıfırlanması).

Fail-closed doğruluğu: veri eksik/hata durumunda emir üretmemesi.

Günlük işlem limiti uyumu: max 2 işlem.

Operasyonel görünürlük: Telegram raporu + log satırları.

# 11. Risk Register (Detay)

Aşağıdaki risk kayıt tablosu kurumsal proje yönetimi standardında tutulur. Etki/Olasılık değerlendirmeleri ve aksiyon sahipleri ile takip edilir.

| ID | Risk Tanımı | Etki | Olasılık | Tetikleyici/Belirti | Kontrol/Mitigasyon | Sahip | Kalan Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Yanlış quantity/precision ile aşırı alım veya filtre hatası | Yüksek | Orta | LOT_SIZE/MIN_NOTIONAL hatası, beklenmeyen miktar | 11 USDT -> qty hesap + stepSize floor; önce test doğrulama; beyaz liste BTCUSDT | Ürün + AI Agent | Düşük |
| R-02 | API anahtar sızıntısı/ele geçirilmesi | Yüksek | Düşük-Orta | Beklenmeyen emirler, hesap hareketi | Withdrawal kapalı; ayrı bakiye; anahtar rotasyonu; Make secret; (mümkünse) IP whitelist | Güvenlik | Orta |
| R-03 | AI hatalı sinyal üretimi | Orta | Orta | Sık al-sat, mantıksız karar | Güven eşiği >=90; spread freni; günlük fren; tek pozisyon; shadow mode kalibrasyon | Ürün | Orta |
| R-04 | Servis kesintisi (Make/OpenAI) | Orta | Orta | Zaman aşımı, 5xx, modül hatası | Retry/backoff; fail-closed (BEKLE); alarm/uyarı; manuel devre dışı | Operasyon | Düşük |
| R-05 | Binance API değişikliği/limitler | Orta | Düşük-Orta | 429/418, beklenmeyen hata kodları | Rate limit uyumu; düşük frekans; hata kodu sınıflandırma; kademeli devreye alma | Operasyon | Orta |
| R-06 | Piyasa şokları/ani volatilite | Yüksek | Orta | Spread artışı, fiyat gap | Spread freni; BEKLE varsayılan; günlük fren; opsiyonel OCO; küçük tutar | Ürün | Orta |
| R-07 | İzleme eksikliği nedeniyle gecikmeli fark etme | Orta | Orta | Sessiz hata, log yok | Telegram her koşu raporu; günlük özet; hata alarmı; log tablosu | Operasyon | Düşük |

# 12. Maliyet Analizi (Tahmini)

Make.com: kullanılan plana göre aylık ücret (MVP için düşük operasyon sayısı hedeflenir).

OpenAI: çağrı başına maliyet; 15 dakikada bir koşu -> aylık çağrı sayısı hesaplanır.

Telegram: ücretsiz.

Opsiyonel log: Google Sheets ücretsiz (limitlere bağlı).

Not: Maliyetler seçilen plan/model ve kullanım yoğunluğuna göre değişir. MVP'de amaç, minimum çağrı ve minimum modül ile çalışır sistemi görmek ve sonra optimizasyona geçmektir.

# 13. Değişiklik Yönetimi ve Operasyon Runbook

## 13.1 Değişiklik Yönetimi

Her değişiklik öncesi Make senaryosunu Duplicate et ve sürüm etiketi ver.

Prompt veya gate değişikliği: önce Shadow Mode'da 10 koşu gözlem, sonra test doğrulama, sonra canlı.

Rollback: LIVE_MODE=false; önceki sürüm senaryosunu aktif et.

## 13.2 Olay Yönetimi (Incident)

Telegram'da hata bildirimi geldiğinde LIVE_MODE=false yap.

Make run logundan hata kodunu sınıflandır (API/JSON/RateLimit).

Gerekirse API key'i devre dışı bırak ve yeni anahtar üret.

Düzeltmeden sonra sırayla Shadow -> Test -> Live geç.

# 14. Ekler (AI Agent Prompt Paketleri)

## 14.1 Decision Agent - Strict JSON System Prompt (Öneri)

Sen bir risk odaklı trade karar motorusun. Asla sohbet etme. Asla JSON dışına çıkma.
Çıktı sadece ve sadece aşağıdaki JSON şemasına uymalıdır:
{"karar":"AL|SAT|BEKLE","guven_skoru":0-100,"tp_pct":0.0,"sl_pct":0.0,"gerekce":"max 10 kelime","block_reason":""}
Kurallar:
1) Emin değilsen BEKLE.
2) guven_skoru 90 altındaysa AL/SAT verme.
3) Aşırı volatilite/spread yüksekse BEKLE.
4) TP/SL yüzdelerini bilmiyorsan 0.0 döndür.

## 14.2 Risk Guard - Gate Kuralları (MVP)

karar == AL veya SAT

guven_skoru >= 90

symbol in {BTCUSDT}

spread_ratio <= 0.001

daily_trades < 2

LIVE_MODE açık değilse emir üretme (sadece log)

## 14.3 Çıkış Şablonu - Telegram Mesaj Formatı

[BOT] BTCUSDT | {timestamp}
Karar: {karar} | Güven: {guven}
Fiyat: {price} | Spread: {spread_ratio}
Qty(11USDT): {qty}
Durum: {PASS/BLOCK} | Neden: {gerekce}
Mode: {SHADOW/TEST/LIVE}