Kurumsal Master Proje Dokümanı - Binance Spot Filtreli Otomasyon

KURUMSAL MASTER PROJE
DOKÜMANI

Binance Spot Filtreli Otomatik İşlem Otomasyonu

(Make.com + OpenAI)

Sürüm: 1.1 | Tarih: 24.12.2025
Hazırlayan: Yapay Zeka (Teknik Danışman)
Hedef Kullanıcı: Ceyhun Bey

Gizlilik: İç kullanım - Finansal tavsiye değildir.

# 1. Doküman Kontrolü

Bu doküman; proje kapsamı, mimari, entegrasyon, güvenlik, risk ve faz planını kurumsal standartta tanımlar.

## 1.1 Sürüm Geçmişi

| Sürüm | Tarih | Değişiklik | Hazırlayan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24.12.2025 | İlk kurumsal master doküman. | AI Danışman |
| 1.1 | 24.12.2025 | Tablo/format revizyonu, risk register profesyonelleştirme, entegrasyon genişletme. | AI Danışman |

## 1.2 Onaylar

| Rol | İsim | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | TBD | TBD | TBD |
| Proje Yöneticisi | TBD | TBD | TBD |
| Teknik Sorumlu | TBD | TBD | TBD |
| Operasyon/BT | TBD | TBD | TBD |

# 2. Yönetici Özeti

Bu proje; Make.com üzerinde orkestrasyon kurarak Binance Spot piyasa verilerini toplayan, OpenAI ile risk-odaklı karar üreten ve güvenlik kapılarından geçen sinyallerde düşük tutarlı işlem gerçekleştiren kurumsal bir otomasyon altyapısı oluşturur.

Amaç, 'çalışan ve denetlenebilir' bir MVP'yi 10 saat içinde üretmek; ardından kontrollü şekilde iyileştirmelere gitmektir.

# 3. Amaç, Hedefler ve Başarı Kriterleri

## 3.1 Amaç

Binance Spot üzerinde, 15 dakikalık periyotlarla çalışan ve tam otomatik emir üretebilen, ancak kayıp riskini katmanlı kontrollerle sınırlayan bir bot altyapısı kurmak.

## 3.2 Ölçülebilir Hedefler

MVP: Shadow + order/test + Live modlarının tamamlanması.

Her koşuda Telegram raporu ve merkezi log kaydı.

İşlem başına hard limit: 11 USDT (aşılamaz).

Günlük maksimum 2 işlem ve aynı anda maksimum 1 pozisyon.

Operasyonel başarı: 7 gün boyunca hata/çökme olmadan çalışma (>= %99 senaryo başarı oranı).

## 3.3 Kapsam Dışı

Kaldıraç / vadeli işlemler / margin.

Saniyelik scalping (HFT) veya düşük gecikme (low-latency) altyapısı.

Gelişmiş backtest ve portföy optimizasyonu (MVP sonrası).

Çoklu borsa entegrasyonu (MVP sonrası).

# 4. Varsayımlar ve Kısıtlar

Make.com periyotları dakika seviyesinde olduğundan 15 dakikalık tasarım baz alınır.

Binance API filtreleri (LOT_SIZE, MIN_NOTIONAL vb.) emir kabul koşullarını belirler.

OpenAI çıktısı deterministik değildir; bu yüzden 'fail-closed' (BEKLE) prensibi uygulanır.

Bu doküman yatırım tavsiyesi değildir; mevzuat ve vergi sorumluluğu kullanıcıya aittir.

# 5. Proje Yönetim Yaklaşımı

## 5.1 Yönetim Metodu

MVP odaklı çevik yaklaşım uygulanır: Faz 0-3 ile hızlı ürün çıkarma, ardından iteratif iyileştirme. Her faz sonunda ölçülebilir kabul kriterleri ile 'go/no-go' kararı verilir.

## 5.2 Yönetişim ve İletişim

Günlük 10-15 dk durum kontrolü (kurulum sürecinde).

Her faz sonunda kısa demo ve log incelemesi.

Değişiklikler: Make senaryosu her major değişiklikte 'Duplicate' edilerek versiyonlanır.

## 5.3 RACI Matrisi (Özet)

| Aktivite | Sponsor | PM | Teknik | Operasyon | Kalite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapsam/Onay | A | R | C | C | C |
| API/Yetki Güvenliği | C | A | R | R | C |
| Make Senaryo Tasarımı | C | A | R | C | C |
| Test/Doğrulama | C | A | R | C | R |
| Canlıya Alma | A | R | R | R | C |
| Operasyonel İzleme | C | A | C | R | C |

# 6. Çözüm Mimarisi

## 6.1 Yüksek Seviye Mimari

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ Scheduler │ ───► │ Binance Data │ ───► │ OpenAI │ │ (Make 15 dk) │ │ (Ticker/Kline)│ │ (Strict JSON) │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ JSON Parse │ ───► │ Risk Gate │ ───► │ Execution │ │ (Make) │ │ (Hard rules) │ │ Test/Live/OCO │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ Logging │ │ Telegram │ │ Kill Switch │ │ (Sheets/DS) │ │ Notifications│ │ LIVE_MODE │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘

## 6.2 Güvenlik Tasarımı (Özet)

Least privilege: Withdrawal kapalı, sadece spot trade + okuma.

Risk izolasyonu: Bot için ayrı bakiye/alt hesap yaklaşımı.

Fail-closed: Hata/şüphe durumunda BEKLE (işlem yok).

Hard limit: İşlem başına 11 USDT; gün başına max 2 işlem.

Gözlemlenebilirlik: Her koşu Telegram + merkezi log.

# 7. Genel Entegrasyon ve Uçtan Uca Akış

## 7.1 Uçtan Uca İş Akışı

Make Scheduler tetikler (15 dk).

Binance market verileri çekilir: fiyat, 24s değişim/hacim, bid/ask, opsiyonel kline.

OpenAI çağrısı: strict JSON karar döndürür (AL/SAT/BEKLE + güven).

JSON parse edilir ve Risk Gate devreye girer (eşikler/limitler/spread).

Shadow/Test/Live moduna göre: sadece raporla, order/test doğrula veya canlı emir gönder.

Emir sonrası: opsiyonel OCO ile TP/SL kurulur; rapor ve log yazılır.

## 7.2 Entegrasyon Noktaları

Binance API: veri çekme + emir doğrulama + emir gönderme + OCO (opsiyonel).

OpenAI: karar motoru (risk yöneticisi gibi), sadece JSON.

Telegram: operasyonel bildirim/uyarı.

Log depolama: Google Sheets veya Make Data Store (MVP).

# 8. Modül Mimarisi ve Sorumluluklar

MVP senaryosu modülleri aşağıdaki gibi standardize edilir. Tüm modüller 'idempotent' ve 'fail-closed' mantığında tasarlanır.

| Modül | Amaç | Girdi | Çıktı | Hata Davranışı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheduler | 15 dk tetik | Zaman | Run context | Tekrar deneme |
| Binance Data | Piyasa verisi | Symbol | price, bid/ask, volume | Retry/backoff; BEKLE |
| OpenAI | Karar üretimi | Özet veri | Strict JSON | Timeout -> BEKLE |
| JSON Parse | Şema ayrıştırma | Text JSON | Fields | Parse hatası -> BEKLE |
| Risk Gate | Kurallar/limit | Fields + hesaplar | Pass/Block | Block -> logla |
| Qty Calc | 11 USDT->qty | price + stepSize | qty | Hata -> BEKLE |
| Order/Test | Emir doğrulama | Order payload | OK/err | Err -> log+alarm |
| Live Order | Canlı emir | qty | orderId | Err -> alarm + LIVE off |
| OCO (opt.) | TP/SL | tp/sl% | ocoId | Err -> alarm |
| Logging | Denetim izi | Payload | Satır | Err -> alarm |
| Telegram | Bildirim | Özet | Mesaj | Err -> ignore (non-blocking) |

# 9. Faz Planı, Zaman Çizelgesi ve Çıktılar

Hedef: 10 saat içinde çalışan MVP ve kontrollü canlı test.

## 9.1 Fazlar

| Faz | Kapsam | Süre | Teslimatlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 0 | Kurulum & Güvenlik Temeli | 1-2 saat | API key, Telegram, senaryo iskeleti, LIVE_MODE |
| Faz 1 | Shadow Mode | 2-3 saat | Veri->AI->Gate->Rapor; 50+ koşu; işlem yok |
| Faz 2 | Order/Test Doğrulama | 1-2 saat | order/test ile 10+ koşu; qty/precision hatası yok |
| Faz 3 | Canlı Düşük Tutar | 2-3 saat | Canlı emir + opsiyonel OCO; günlük 1-2 işlem |

## 9.2 Kabul Kriterleri

Shadow Mode: 50 koşu boyunca hatasız raporlama ve log.

Order/Test: MIN_NOTIONAL/LOT_SIZE/precision hatası sıfır.

Live: Hard limit ve günlük frenlerin log üzerinden doğrulanması.

Operasyon: Hata durumunda fail-closed ve alarm mekanizması çalışır.

## 9.3 Değişiklik ve Versiyon Yönetimi

Make senaryosu her major değişiklikte 'Duplicate' edilerek versiyonlanır. Değişiklik kaydı; sürüm geçmişi + log şemasında tutulur.

# 10. KPI, İzleme ve Alarm

## 10.1 Operasyonel KPI'lar

| KPI | Hedef | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| Senaryo başarı oranı | >= %99 | Make run log |
| Ortalama çalışma süresi | < 30 sn | Make run time |
| Hata sayısı | 0 kritik/hafta | Make error + Telegram |
| Fail-closed oranı | Beklenen | BEKLE sayısı / toplam |
| Kural ihlali | 0 | Hard limit & günlük fren kontrolü |

## 10.2 Alarm Kuralları

Binance API hatası (401/429/5xx): Telegram 'kritik' alarm + otomatik retry/backoff.

JSON parse hatası: BEKLE + alarm.

Order/test veya live order hatası: LIVE_MODE otomatik kapat (opsiyon) + alarm.

Log yazılamazsa: alarm (non-blocking).

# 11. Test ve Doğrulama Planı

## 11.1 Test Türleri

Fonksiyonel: veri çekme, JSON parse, gate filtreleri.

Negatif: düşük bakiye, API rate limit, AI anlamsız çıktı, network kesintisi.

Emir doğrulama: order/test hatasız.

Canlı: 1-2 düşük tutarlı işlem, OCO kuralları (varsa).

# 12. Risk Yönetimi

Aşağıdaki risk register; MVP ve canlı test boyunca izlenecek temel riskleri ve kontrolleri içerir.

## 12.1 Risk Register (Detay)

| ID | Risk | Etki | Olasılık | Kontrol / Mitigasyon | Sahip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Yanlış quantity/precision nedeniyle aşırı pozisyon veya emir reddi | Yüksek | Orta | 11 USDT -> qty hesap + stepSize floor; order/test doğrulama; live öncesi 20 test koşu | Teknik |
| R2 | API anahtar sızıntısı / yetkisiz kullanım | Yüksek | Düşük-Orta | Withdrawal kapalı; ayrı bakiye; anahtar rotasyonu; bağlantı/secret yönetimi; cihaz güvenliği | Operasyon |
| R3 | AI hatalı sinyal üretimi | Orta | Orta | Güven eşiği (>=90); spread freni; günlük fren; tek pozisyon; fail-closed BEKLE | Ürün/PM |
| R4 | Make/OpenAI servis kesintisi | Orta | Orta | Retry/backoff; zaman aşımı; fail-closed; alarm; senaryo versiyon geri alma | Operasyon |
| R5 | Rate limit (429) veya IP kısıtı | Orta | Orta | İstek sayısını minimize et; 15 dk periyot; backoff; kritik modüller için cache/log | Teknik |
| R6 | Spread/likidite bozulması ile kötü fill | Orta | Düşük-Orta | Orderbook spread eşiği; sadece BTCUSDT; market yerine limit (MVP sonrası opsiyon) | Teknik |
| R7 | Haber/şok volatilite ile stop çalışmadan hızla düşüş | Yüksek | Düşük-Orta | OCO ile SL/TP; günlük kayıp limiti; haber saatlerinde işlem engeli (MVP sonrası) | Ürün/PM |
| R8 | Log/izleme eksikliği nedeniyle denetim izi kaybı | Orta | Orta | Telegram + Sheets/DS çift kayıt; hata alarmları; düzenli haftalık log incelemesi | Operasyon |
| R9 | Yanlış konfigürasyon (LIVE_MODE açık kalması) | Yüksek | Düşük | Kill switch; canlıya alma checklist; ilk hafta günlük 1-2 işlem limiti | PM |
| R10 | Mevzuat/uyum/vatandaşlık-vergi yükümlülükleri | Yüksek | Orta | Dokümante uyarı; kullanıcı sorumluluğu; kayıtların saklanması; gerektiğinde uzman görüşü | Sponsor |

# 13. Araçlar, Yazılımlar ve Maliyet Analizi

## 13.1 Kullanılan Araçlar

Make.com: Orkestrasyon ve entegrasyon (scheduler, router, HTTP, veri depolama).

Binance API: piyasa verisi ve spot emir yürütme.

OpenAI: karar motoru (strict JSON).

Telegram: bildirim ve operasyonel raporlama.

Google Sheets / Make Data Store: log ve denetim izi (MVP).

## 13.2 Aylık Maliyet (Tahmini)

Maliyet; kullanılan Make planı, çalışma sıklığı ve OpenAI token tüketimine bağlıdır. Aşağıdaki tablo tahmini aralık verir.

| Kalem | Düşük | Orta | Yüksek |
| --- | --- | --- | --- |
| Make.com plan | Ücretsiz/Temel | Orta plan | Pro plan |
| OpenAI kullanım | Düşük periyot, kısa prompt | Standart | Sık çağrı + uzun prompt |
| Log depolama | Sheets | Sheets + DS | DB/BI (MVP sonrası) |
| Operasyon zamanı | Haftalık 15 dk | Haftalık 30 dk | Günlük 15 dk |

# 14. Uyum, Hukuki ve Etik Notlar

Bu doküman yatırım tavsiyesi değildir; tüm karar ve sorumluluk kullanıcıya aittir.

Bulunduğunuz ülkenin mevzuatı, vergisel yükümlülükler ve platform şartları ayrıca değerlendirilmelidir.

API anahtarları üçüncü taraflara paylaşılmamalı; gizlilik ve erişim kontrolü ilkeleri uygulanmalıdır.

# 15. İleri Öneriler ve Yol Haritası

## 15.1 MVP Sonrası Teknik İyileştirmeler

Otomatik sembol filtreleri: adım/precision/minNotional çekip dinamik qty hesaplama.

Limit emir + slippage kontrolü (market yerine).

Market rejimi tespiti (trend/range) ve haber saatlerinde işlem engeli.

Gelişmiş izleme: hata bütçesi, dashboard, otomatik incident akışı.

Anahtar yönetimi: merkezi secret vault ve periyodik rotasyon.

## 15.2 Ürün İyileştirmeleri

Performans raporu: win-rate, expectancy, max drawdown, fee etkisi.

Strateji versiyonlama: prompt/kurallar için sürüm yönetimi.

Çoklu parite beyaz liste (BTC/ETH) ve risk bütçesi dağıtımı.

# 16. Ekler

## 16.1 Canlıya Alma Kontrol Listesi

API: Withdrawal kapalı; yalnızca gerekli yetkiler açık.

LIVE_MODE başlangıçta false; sadece kontrollü açılır.

Hard limit: 11 USDT doğrulandı.

Güven eşiği: >=90, spread freni: etkin.

Order/test aşaması en az 10 koşu hatasız.

Telegram ve log kayıtları kontrol edildi.